Texas Hold'em

轻量德州扑克游戏 · 技术与交付规划

已确认区块：6-10

当前文档范围

Poker Engine · 联机架构 · 稳定性与安全 · 测试体系 · 技术栈与路线图

Draft v0.2 · 2026-08-20

# 文档说明

本文件汇总已经讨论并大致确认的区块 6-10。区块 1-5 已单独形成产品与体验规划文档；本文件重点覆盖 Poker Engine、联机服务端、异常与安全、测试体系以及最终工程实现路线。

当前阶段的核心原则 规则属于 Engine；状态属于 Server；AI 只能决定 Action；客户端只负责展示与请求 Action；动画不能改变规则；任何局部故障都不能让整桌卡死。

## 目录

6. Poker Engine 核心设计

7. 联机、房间服务与服务端架构

8. 异常处理、稳定性与安全机制

9. 测试体系与项目验收标准

10. 技术栈、项目结构、开发顺序与版本路线图

附录 A. 架构红线

附录 B. MVP 发布门槛

# 6. Poker Engine 核心设计

## 6.1 目标与职责边界

Poker Engine 是整个项目最重要的技术核心。它必须在没有 UI、WebSocket、DeepSeek 和数据库的情况下独立运行完整的标准 No-Limit Texas Hold'em Tournament。

| Engine 负责 | Engine 不负责 |
| --- | --- |
| 牌堆、洗牌、发牌、Burn Card | 页面动画与音效 |
| Dealer、SB/BB、行动顺序 | WebSocket 与邀请码 |
| Fold/Check/Call/Bet/Raise/All-in | DeepSeek API 调用 |
| Main Pot / Side Pot / Split Pot | 房间身份与数据库连接 |
| Street 推进、Showdown、牌型比较 | 客户端 UI 状态 |
| 淘汰、排名、比赛结束 | AI 内部推理 |

边界要求 任何外部模块都不能直接修改 player.chips、pot、communityCards、dealerSeat 等规则状态。所有牌局变更必须通过 Poker Engine 的 Action Validation 与状态转移。

## 6.2 Action -> Validation -> State -> Event

Engine 采用明确的状态机和事件驱动模型。外部提交一个 Player Action，Engine 校验合法性，生成新的 GameState，同时产出结构化 Game Events。

PlayerAction ↓ Validation ↓ Poker Engine ↓ New GameState + GameEvents

推荐统一 Action 类型：Fold、Check、Call、Bet、Raise、All-in。内部下注金额优先使用 raiseTo / betTo 语义，避免 raiseBy 带来的歧义。

## 6.3 GameState 与 Seat 模型

Seat 必须是一等概念。桌面支持 2-10 个座位，空位、真人、AI、淘汰玩家都应有稳定的 Seat 表达，Dealer 和行动顺序基于 Seat 顺时针计算。

| 状态域 | 主要内容 |
| --- | --- |
| Tournament | 比赛 ID、Blind Level、排名、比赛状态 |
| Table | Seat、Dealer、SB、BB |
| Players | chips、holeCards、streetBet、handContribution |
| Hand | handNumber、street、communityCards、deck |
| Betting | currentActor、currentBet、lastFullRaiseSize、legalActions |
| Pots | Main Pot、Side Pots、eligiblePlayers |

网络连接状态与扑克状态分开。例如玩家可以同时是 PokerStatus=ACTIVE、ConnectionStatus=DISCONNECTED。chips=0 也不能直接视为 ELIMINATED，因为玩家可能正在 All-in。

## 6.4 Dealer、Blind 与 Heads-Up

第一手在所有有效参赛 Seat 中随机选择 Dealer Button。

之后每手结束后顺时针移动到下一名仍在比赛中的玩家，自动跳过空位和淘汰玩家。

3 人以上：Dealer 左侧依次为 SB、BB；Pre-Flop 从 BB 左侧第一名玩家开始行动。

Heads-Up：Dealer 同时是 SB；Pre-Flop Dealer/SB 先行动，Post-Flop BB 先行动。

## 6.5 Hand 状态机

HAND_START ↓ POST_BLINDS ↓ DEAL_HOLE_CARDS ↓ PREFLOP ↓ BURN -> FLOP ↓ BURN -> TURN ↓ BURN -> RIVER ↓ SHOWDOWN ↓ POT_SETTLEMENT ↓ HAND_END

如果只剩一名未 Fold 玩家，可直接结算 Pot；如果剩余玩家全部 All-in，则 Engine 可立即完成剩余公共牌和结果计算，但前端仍按动画队列逐步展示。

## 6.6 Burn Card

第一版实现标准 Burn Card 规则：Flop 前烧 1 张、Turn 前烧 1 张、River 前烧 1 张。Burn Card 属于隐藏牌面信息，客户端与 AI 永远不能获得其牌面。

动画要求 Burn Card 需要有前端动画：牌背从 Deck 移出，进入 Muck/弃牌区或淡出，再进入公共牌翻牌动画。Burn Card 永远不翻面。动画由 Event 驱动，不允许在 Engine 中 sleep 或等待客户端。

## 6.7 Legal Actions 与下注规则

Engine 必须直接提供当前玩家的 Legal Actions，而不是让 UI 或 AI 自己推断。

LegalActions { canFold canCheck callAmount canRaise minRaiseTo maxRaiseTo }

Engine 内部维护 currentBet 与 lastFullRaiseSize，并正确处理 Re-Raise、Short All-in、Short Call All-in 和下注权是否重新开放。

## 6.8 Short All-in

不足一个完整最小 Raise 的 All-in 是合法的，但通常不会重新开放已经行动玩家的 Raise 权。例如 A Bet 500，B Raise to 1000，C 只剩 1300 并 All-in；C 只增加 300，不构成完整 Raise。

高风险规则 Short All-in、最小加注与 Raise 权重开是 Poker Engine 最容易出现隐蔽 Bug 的区域，必须作为 P0 规则测试覆盖多个序列。

## 6.9 Betting Round 结束条件

不能简单用“每个人行动过一次”判断 Betting Round 结束。所有仍可行动玩家必须已经响应当前最高下注，并且不存在新的完整 Raise 要求其再次行动；或者只剩一名未 Fold 玩家；或者所有剩余玩家都已 All-in。

## 6.10 Pot / Side Pot

建议按每名玩家本手总贡献进行分层结算，而不是在每次下注时复杂地实时拆分 Side Pot。每个 Pot 同时记录 contributors 与 eligiblePlayers。Fold 玩家已投入筹码必须留在 Pot 中，但没有获奖资格。

| 场景 | 要求 |
| --- | --- |
| 普通 Pot | 所有仍有资格玩家争夺 |
| 单 Side Pot | 短筹码 All-in 与深筹码玩家分层 |
| 多 Side Pot | 支持任意数量 Side Pot |
| Split Pot | 相同最佳五张牌平分 |
| Odd Chip | 按固定规则分配剩余 1 枚筹码 |

## 6.11 Hand Evaluator

Hand Evaluator 独立于 Tournament 与 UI。输入 Hole Cards + Community Cards，输出标准化 HandRank、比较键以及 bestFiveCards。bestFiveCards 用于 Showdown 动画高亮最终组成牌型的五张牌。

覆盖 High Card 至 Straight Flush；Royal Flush 可作为最高 Straight Flush。

正确处理同牌型 Kicker 比较。

正确处理 A-2-3-4-5 作为 5-high Straight。

支持 Board Plays，即最佳五张完全来自公共牌。

## 6.12 Game Events 与 Hand History

第一版即保存完整结构化 Event。Event 同时服务动画、Hand History、AI 历史、调试、断线恢复和未来 Replay。

| Event 示例 | 用途 |
| --- | --- |
| HAND_STARTED / DEAL_HOLE_CARD | 发牌流程与动画 |
| BURN_CARD / FLOP_DEALT / TURN_DEALT / RIVER_DEALT | 公共牌动画与历史 |
| PLAYER_CHECKED / CALLED / RAISED / FOLDED / ALL_IN | 行动记录 |
| SHOWDOWN_STARTED / PLAYER_REVEALED | 比牌 |
| POT_AWARDED | 奖池分配动画 |
| PLAYER_ELIMINATED / TOURNAMENT_FINISHED | 锦标赛结果 |

用户版 Hand History 只能展示该用户合法可见的信息；服务器内部可以保留更完整诊断数据，但绝不能把隐藏底牌或 Burn Card 牌面投影给普通玩家。

## 6.13 RNG 与可复现测试

生产环境使用密码学安全随机源洗牌和随机首局 Dealer。

测试环境注入 SeededRandomSource，保证复杂牌局可 100% 重现。

Deck 顺序只存在于服务器内部，不能发送给客户端或 DeepSeek。

## 6.14 Tournament Engine

PokerHandEngine 负责一手牌，TournamentEngine 负责初始筹码、Blind Level、玩家淘汰、排名、下一手、Heads-Up 切换和最终 Champion。Blind Level 只在两手牌之间更新，不能在一手牌进行中突然变化。

玩家只有在当前 Hand 完整结算后且 chips 仍为 0 时才正式 ELIMINATED。同手多人淘汰按本手开始时 Stack 处理排名；相同起始筹码允许并列语义，UI 可用 Seat Order 稳定展示。

## 6.15 Engine Invariants

| 不变量 | 说明 |
| --- | --- |
| 筹码守恒 | 玩家筹码 + 未结算 Pot = 比赛总筹码 |
| 卡牌唯一 | 同一 Hand 中任意 Card 最多出现一次 |
| 筹码非负 | 任何 Player.chips >= 0 |
| Pot 非负 | 任何 Pot amount >= 0 |
| Actor 唯一 | Betting Round 最多一个 currentActor |
| Fold 玩家不可获奖 | Fold 后不能进入 eligiblePlayers |
| 淘汰玩家不可行动 | ELIMINATED 不再发牌、行动或缴盲 |

区块 6 验收目标 在接入正式 UI 和好友联机之前，Poker Engine 应能无 UI、无 AI、无 WebSocket 自动运行大量随机 Tournament，不死锁、不出现负筹码、不重复发牌、不破坏 Pot，且最终一定产生 Champion。

# 7. 联机、房间服务与服务端架构

## 7.1 服务端权威

在线模式采用 Server Authoritative。服务端拥有唯一真实 GameState；客户端只负责显示、动画、倒计时表现与提交 Action 请求。

Browser │ HTTP / WebSocket ▼ Backend Server ├─ Room Manager ├─ Tournament Manager ├─ Poker Engine ├─ WebSocket / Protocol ├─ AI Controller ├─ Scheduler / Time Bank └─ Persistence

## 7.2 HTTP 与 WebSocket 分工

| 通道 | 主要职责 |
| --- | --- |
| HTTP | 创建房间、邀请码加入、初始配置、退出等低频操作 |
| WebSocket | Lobby 更新、Ready、牌局 Event、Action、Blind、Showdown、实时重连状态 |

## 7.3 Room 与 Tournament 分离

Room 表示朋友聚在一起的私人房间；Tournament 表示 Room 内实际进行的一场比赛。“再来一局”保留同一 Room 与邀请码，只创建新的 Tournament。

Room K8F2A9 ├─ Tournament #1 ├─ Tournament #2 └─ Tournament #3

## 7.4 Room 状态机

CREATED -> LOBBY -> IN_GAME -> FINISHED -> LOBBY -> CLOSED

LOBBY：允许加入、AI、换座、Ready、修改设置。

IN_GAME：核心比赛配置锁定。

FINISHED：展示排名，可返回 LOBBY 再来一局。

## 7.5 邀请码与玩家身份

创建房间后服务器生成当前有效房间内唯一的邀请码，建议 6 位，并排除 0/O、1/I/L 等易混淆字符。邀请码只用于定位 Room，不作为身份凭证。

无账号版本通过 playerId + 高熵 playerToken 识别当前牌局玩家。刷新、切换网络或重新打开页面后，用 playerToken 恢复原 Seat、筹码与 Tournament 身份。

## 7.6 WebSocket 认证与 Seat 控制

WebSocket 建立时必须校验 Room/Invite Code 与 Player Token。

Connection -> Player -> Seat 映射由服务端维护。

客户端不能指定“替 Seat 5 操作”，只能以自己的身份提交 Action。

比赛开始后 Host 只是普通参赛玩家，不能改筹码、看隐藏牌或控制 AI。

## 7.7 Protocol、Sequence 与幂等

所有实时消息使用明确 Protocol，并带 sequence。客户端发现 Event Sequence 缺失时，不继续猜状态，而是请求重新同步。每个玩家 Action 同时带唯一 actionId，服务端保证同一 actionId 最多执行一次。

| Client -> Server | Server -> Client |
| --- | --- |
| READY / UNREADY | ROOM_UPDATED |
| FOLD / CHECK / CALL | HAND_STARTED / PLAYER_ACTION |
| RAISE / ALL_IN | CARD_DEALT / BOARD_DEALT |
| USE_TIME_BANK | SHOWDOWN / POT_AWARDED |
| LEAVE_ROOM | PLAYER_ELIMINATED / TOURNAMENT_FINISHED |

## 7.8 Snapshot + Event Stream

实时同步采用完整 Snapshot + 有序 Event Stream。初次进入或重连发送最新 Player Snapshot，之后消费 Event；如果事件丢失或客户端落后过多，直接重新获取 Snapshot。

重连策略 断线期间发生的旧动画不重放。客户端直接恢复最新牌桌状态，再从新的 Event 开始播放；玩家可通过 Hand History 查看断线期间发生了什么。

## 7.9 State Projection

服务器内部 GameState 与每个玩家实际获得的 Player View 必须严格分离。AliceView 可以包含 Alice Hole Cards，但 BobView 中 Alice 的 Hole Cards 必须是 hidden。淘汰观战者也只能获得公开信息。

Deck 顺序永不进入客户端。

Burn Card 只发送“发生 Burn”事件，不发送牌面。

Fold 后未公开底牌不能因为服务器知道就泄露给其他客户端。

AI 使用独立 BotView，并遵守与真人相同的信息可见边界。

## 7.10 网络事件与动画

服务端 Event 驱动客户端动画，例如 DEAL_HOLE_CARD -> 发牌动画，BURN_CARD -> Burn 动画，FLOP_DEALT -> 三张翻牌动画。动画不能阻塞服务器，也不能让慢设备拖住整桌。

客户端用 AnimationQueue 控制视觉时序；当事件积压严重时允许 Fast Forward 到最新 Snapshot。

## 7.11 Action 版本校验

Action 可携带 expectedSequence / expectedGameVersion。如果客户端基于旧状态提交 Raise，而服务端已经推进到新的 Sequence，应返回 STALE_GAME_STATE 并重新同步，不能错误执行。

## 7.12 AI 在服务端运行

DeepSeek API Key 只存在服务端。真人通过 WebSocket 提交 PlayerAction，AI Controller 也生成相同 PlayerAction，最终全部进入同一个 Poker Engine Validation。

Human -> WebSocket ----> submitAction(playerId, action) -> Poker Engine Bot -> AI Controller->

## 7.13 每桌串行化

每个 Tournament 独立维护状态、Event Sequence、Timer、AI Decision 与 Action Queue。同一桌的状态修改严格串行，不允许多个并发任务同时 mutate 同一 GameState。某一房间 DeepSeek 超时不能影响其他房间。

## 7.14 Scheduler 与服务器时间

Action Timer、Blind Timer、Reconnect 状态和 AI Timeout 由统一 Tournament Scheduler 管理。所有截止时间以 Server Clock 为准，客户端倒计时只是展示。

## 7.15 Time Bank / 延时机制

玩家正常行动时间之外可以主动使用额外思考时间。第一版建议使用“每场比赛一个额外时间池”的模型，而不是每手无限延长。

| 参数 | 建议行为 |
| --- | --- |
| 基础行动时间 | 例如 30 秒，由房间规则决定 |
| Time Bank | 可关闭，或 30 / 60 / 120 秒等预设 |
| 使用方式 | 玩家主动点击“使用延时” |
| 消耗方式 | 可按 20/30 秒一段消耗，具体由最终 UI 配置确定 |
| 断线 | 不自动消耗 Time Bank，按普通超时规则处理 |
| 权威计时 | Server 更新 deadline 与 timeBankRemaining |

## 7.16 超时行为

玩家超时后，如果当前允许 Check，则 AUTO_CHECK；否则 AUTO_FOLD。自动行为也进入结构化 Hand History。

## 7.17 断线与重连

WebSocket 关闭只改变 ConnectionStatus，不改变 PokerStatus。

断线玩家继续缴纳盲注、保留 Seat 和筹码，并自动 Check/Fold。

刷新、Wi-Fi/蜂窝切换、手机后台恢复都走同一重连流程。

一个 playerToken 同时只允许一个活跃控制连接；新连接接管后旧连接失去控制权。

## 7.18 淘汰观战

玩家淘汰后角色变为 ELIMINATED_SPECTATOR，可继续通过 WebSocket 获取公开牌局状态与最终排名，也可以退出。第一版不支持外部自由观战。

## 7.19 状态持久化

第一版采用“内存运行 + 关键状态持久化”。Room/Tournament 当前状态主要在内存运行，数据库保存元数据、Hand History、比赛结果，并可在每手结束后保存 Snapshot。

MVP 必须支持浏览器刷新和网络断线恢复；整个 Game Server 进程崩溃后无损恢复正在进行中的 Hand 暂不作为第一版硬要求。

## 7.20 第一版基础设施边界

| 采用 | 暂不采用 |
| --- | --- |
| 单实例模块化单体 | 微服务 |
| HTTP + WebSocket | Kafka |
| 内存 Room 状态 + PostgreSQL 持久化 | Redis / 分布式锁 |
| 异步 DeepSeek 调用 | 多区域部署 / Kubernetes |

区块 7 结论 先保证“一张桌永远不乱状态”，再考虑水平扩容。当前最多 10 人/桌，早期真正的资源压力更可能来自 DeepSeek API，而不是 Poker Engine 或 WebSocket。

# 8. 异常处理、稳定性与安全机制

## 8.1 总体故障原则

任何单个玩家、AI、网络或客户端问题都只能影响该参与者，不能破坏 Poker Engine 或阻塞整桌。局部故障优先降级处理，让牌局继续。

| 故障 | 默认处理 |
| --- | --- |
| 真人超时 | Check 可用则 Auto Check，否则 Auto Fold |
| 真人断线 | 保留 Seat/筹码/盲注，自动 Check/Fold |
| 重复 Action | actionId 幂等去重 |
| 客户端状态过期 | 拒绝并重新同步 Snapshot |
| DeepSeek Timeout / 500 | Fallback AI |
| DeepSeek 非法输出 | Schema + Legal Action 校验，失败后 Fallback |

## 8.2 Time Bank 与连续超时

Time Bank 需要玩家主动使用；断线不自动消耗。连续多次 Auto Fold 可在 UI 标记“暂离”，但第一版不自动踢出比赛，仍继续缴盲和 Auto Check/Fold。

## 8.3 网络与多设备

刷新视为短暂断线 + 重连，不能重新创建一个同名玩家。

同一个 Player Token 只允许一个活跃控制连接。

新设备接管后，旧连接失去控制能力。

手机切后台不等于主动退出；恢复后重新连接并获取最新 Snapshot。

## 8.4 DeepSeek 降级机制

单次 DeepSeek 请求失败时立即使用 Fallback Strategy。若同一场比赛连续多次 API 失败，可让该 Bot 临时进入 Degraded Mode，使用本地策略继续比赛，避免整桌等待。

AI 输出原则 LLM 返回结果永远不是最终动作。必须先经过 JSON Schema Validation 与 Poker Engine Legal Action Validation。Engine 只拒绝非法 Action，不负责猜测 LLM 原意；修正与降级由 AI Controller 完成。

## 8.5 API Key 与 AI 信息隔离

DeepSeek API Key 只存服务端环境，不进入前端、LocalStorage、WebSocket Payload 或日志。

每个 Bot 的 Memory 与 Context 独立，Bot 之间不得共享隐藏底牌、Prompt、内部推理或未来动作。

AI 只能看到自己的 Hole Cards、公共牌、公开 Action、公开 Showdown 和合法对手统计。

## 8.6 前端私有信息安全

客户端永远不能收到完整内部 GameState。严禁“把所有底牌发给浏览器，再用 CSS 隐藏”的实现。State Projector 必须从服务端源头删除未授权信息。

| 不得泄露 | 原因 |
| --- | --- |
| 其他玩家未公开 Hole Cards | 可直接作弊 |
| Deck 顺序 | 可预测后续公共牌 |
| Burn Card 牌面 | 属于隐藏牌信息 |
| AI 私有 Reasoning/Prompt | 可能暴露策略与其他私有上下文 |

## 8.7 邀请码与房间访问

邀请码是 Room Locator，不是身份凭证。加入房间接口需要 Rate Limit，防止批量枚举邀请码。若第一版支持房间密码，服务端只保存安全 Hash，不保存明文。

## 8.8 输入与请求安全

昵称限制长度并进行服务端校验与输出转义，防止 XSS。

Action 接口做合理 Rate Limit，防止恶意刷请求。

所有下注金额、Turn 权、Raise 权、Player 身份都由服务端再次校验。

邀请、房间、WebSocket 与 Action 错误使用稳定 Error Code，不把内部堆栈直接返回用户。

## 8.9 AI Prompt Injection

玩家昵称等用户输入可能包含“ignore previous instructions”等文本。AI Context 应使用结构化 JSON 与固定字段，不把用户输入拼成自然语言指令。displayName 只作为数据字段。

AI 输出仅需要极短的结构化 Action，因此限制 max output tokens，降低延迟、成本和异常输出面。

## 8.10 严重 Engine Error

如果运行时检测到负筹码、重复卡牌、Pot 无法结算、非法状态机等 Critical Engine Error，不要猜测修复后继续。应冻结当前 Hand、保存完整诊断信息并阻止进一步污染状态。

## 8.11 结构化日志

服务端日志至少包含 roomId、tournamentId、handId、playerId、eventSequence、action、errorCode。日志禁止记录 API Key、playerToken 等敏感凭证。

服务器内部诊断历史可以保存 Burn Card 和完整牌局数据用于复现，但用户版 Hand History 必须再次经过 Player View 投影。

## 8.12 数据库故障

牌局不应依赖“每次 Action 必须同步写数据库成功”才能继续。当前 GameState 主要在内存执行，Hand Events 与 Snapshot 可异步或按 Hand 批量持久化。短暂数据库故障不应直接锁死当前牌桌。

## 8.13 前端动画故障

动画异常、掉帧或 Event Queue 积压不得影响 Server Poker Engine。客户端落后少量 Event 时正常播放，落后严重时跳过旧动画并 Fast Forward 到最新 Snapshot。

## 8.14 DeepSeek 成本保护

每房间最多 9 AI，本身受 10 Seat 上限约束。

限制单客户端同时创建房间数量。

无真人时及时停止 AI Tournament。

设置 Prompt 长度与输出 Token 上限。

监控 AI 请求次数、Latency、Fallback Rate 与平均成本。

## 8.15 第一版安全边界

第一版没有真钱、陌生人匹配和经济系统，因此不需要企业级 Anti-Cheat、KYC、设备指纹或复杂封禁系统。安全重点是：不能偷看牌、不能非法修改状态、不能用请求拖垮服务、不能让 LLM 故障卡住整桌。

区块 8 验收目标 通过网络断开、刷新、手机切后台、重复点击、过期状态、AI Timeout/500/Invalid JSON、恶意 Raise、邀请码枚举与恶意昵称等故障注入，牌局仍保持状态正确或安全降级。

# 9. 测试体系与项目验收标准

## 9.1 测试分层

Unit Test ↓ Poker Rule Test ↓ Integration Test ↓ Multiplayer / WebSocket Test ↓ E2E Test ↓ Long-running Simulation + Manual UI / Animation / UX Review

德州扑克项目最危险的是极端牌局状态错误，因此 Poker Engine 规则测试、状态一致性和随机长跑测试优先级最高。动画流畅度、下注体验则必须在 Release 阶段做真实设备人工验收。

## 9.2 Poker Engine P0 测试

| 类别 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| Deck | 52 张唯一、Shuffle、Hole/Board/Burn 不重复 |
| Dealer / Blind | 首局随机、顺时针移动、跳过淘汰、Heads-Up |
| Betting | Check/Call/Bet/Raise/Re-Raise/All-in |
| Raise 边界 | min/max Raise、Short All-in、Raise 权重开 |
| Pot | 普通 Pot、单/多 Side Pot、Fold 贡献、Split Pot、Odd Chip |
| Evaluator | 全部牌型、同牌型 Kicker、A2345、Board Plays |
| Tournament | 淘汰、同手多人淘汰、Blind Level、Heads-Up、Champion |

## 9.3 Burn Card 测试

验证标准发牌顺序：Hole Cards -> Burn -> Flop x3 -> Burn -> Turn -> Burn -> River。自动化测试同时断言 Burn Card 永远不进入普通 Player View 或 Bot View。

## 9.4 Short All-in 与 All-in 边界

Short All-in 需要多个序列测试，而不是单一 Case。还要覆盖“玩家剩余筹码少于 Call Amount 时的 All-in Call”，确保短筹码玩家可合法投入全部剩余筹码。

## 9.5 Hand Evaluator

每种牌型单独测试，同时覆盖同类牌型内部比较，例如 Pair Kicker、Two Pair 高低对子、Full House trips 比较、Flush 逐张比较和 Straight 最高张比较。

## 9.6 Tournament 与 Blind

10 人逐步淘汰到唯一 Champion。

同 Hand 多人淘汰按本手开始 Stack 处理排名。

Blind 计时到期但当前 Hand 未结束时，下一 Hand 才生效。

按 Hands 升盲时验证边界，例如每 5 Hands 则第 6 Hand 使用新级别。

## 9.7 Time Bank 测试

基础时间 + Time Bank 正确组合。

主动使用后 timeBankRemaining 正确扣减。

多次使用、用尽、超额请求。

Time Bank 用尽后的 Auto Check / Auto Fold。

断线时不自动消耗 Time Bank。

## 9.8 Invariant Test

建议测试环境在每个合法 Action 之后自动 assert Engine Invariants，包括筹码守恒、卡牌唯一、Pot 非负、筹码非负、currentActor 唯一、Fold 玩家不能行动/获奖、ELIMINATED 玩家不能发牌。

## 9.9 Random Simulation / Poker Fuzzer

实现 Headless Simulation Runner：创建 2-10 人 Tournament，每次从 Engine Legal Actions 中随机选择动作，持续到 Champion。至少进行数千场随机 Tournament，发布前可提升到万级。

可复现要求 每场 Simulation 保存 randomSeed。任何长跑发现的死锁、Side Pot mismatch 或 invariant violation 都能用同一个 Seed 100% 重放。

## 9.10 Room 与邀请码测试

创建房间、邀请码唯一、错误/过期邀请码。

Room Full、昵称重复、玩家加入/离开/换座。

AI 添加/删除、Ready、Host 权限与 Host 转移。

比赛开始后禁止新增玩家/AI与修改核心配置。

邀请码枚举触发 Rate Limit。

## 9.11 WebSocket / Snapshot / Event

多客户端收到的公开 State 必须一致，私有牌信息按 Player View 正确隔离。测试 Event Sequence 丢失、重复 Event、过期 Action、actionId 重复，并验证客户端会重新同步而不是继续错误应用。

## 9.12 重连与移动网络

比赛中断开 Wi-Fi，再切换蜂窝网络。

浏览器刷新后恢复原 Seat、Stack、Hole Cards 与当前 Board。

手机切后台 20 秒后返回。

断线期间其他玩家继续行动，重连后直接恢复最新 Snapshot，不重播大量旧动画。

## 9.13 私有信息自动化安全测试

直接针对 Player View / Bot View 做字段级断言，确保 Bob 的 Payload 不包含 Alice Hole Cards、Deck、Burn Cards 或 AI 私有推理；Bot A Context 不包含 Bot B 的私有底牌和内部 Memory。

## 9.14 DeepSeek Integration Test

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 正常结构化 Action | 通过 Schema 与 Legal Action 校验后执行 |
| Timeout / HTTP 500 | Fallback AI |
| Invalid JSON | 解析失败并 Fallback |
| 非法动作 / Too-small Raise | Validator Reject -> Fallback/重试策略 |
| 超长文本 | 输出限制，不影响核心牌局 |

## 9.15 AI 决策质量测试

建立固定 Poker Scenario Set，例如 50-100 个典型局面，检查困难 AI 是否落在合理策略范围。测试目的不是要求唯一动作，而是避免明显荒谬行为，例如 AKs BTN 深筹码无人入池却经常 Fold。

同一 Scenario 可重复运行多次，允许合理策略随机性，但不应出现大比例无逻辑 All-in。

## 9.16 UI E2E 与下注交互

E2E 覆盖单人开局、创建房间、邀请码加入、Ready、完成一手牌和完整 Tournament。常规下注必须验证无需键盘即可完成：1/3 Pot、1/2 Pot、2/3 Pot、Pot、All-in、Slider、+/-。

快捷下注需统一筹码舍入；Raise Slider 最小值等于 minRaiseTo，最大值等于合法 All-in。All-in 使用两步操作，第一次选择金额，第二次确认提交。

## 9.17 动画与音效验收

| 体验点 | 验收内容 |
| --- | --- |
| Deal | 两轮发 Hole Cards 顺滑、Seat 时序正确 |
| Burn | 牌背移出 Deck，不展示牌面 |
| Flop / Turn / River | 翻牌顺序与 Event 一致 |
| Showdown | Reveal -> Best Five -> Hand Category -> Winner -> Pot |
| Pot / Dealer | 移动清晰但不过度拖慢牌局 |
| 音效 | 发牌、翻牌、下注、Fold、All-in、Winner、牌型语音 |

Showdown 是重点人工验收场景。获胜牌型应有对应音效/语音，例如 “Full House”，并正确高亮最终 Best Five。

## 9.18 响应式与实机

现代 iPhone 竖屏尺寸（约 390 x 844）。

小屏手机（约 360 x 800）。

平板。

1366 x 768、1920 x 1080 桌面端。

10 人桌必须单独验收姓名、Stack、D/SB/BB、当前 Actor 与操作区不重叠。

## 9.19 性能、成本与监控

性能测试优先验证单桌 10 人/9 AI、多个并行 Room、前端动画掉帧和 WebSocket 状态一致。DeepSeek 需要统计平均 Input Tokens、Output Tokens、Latency、Fallback Rate 与每场 Tournament 成本。

| 上线监控指标 | 说明 |
| --- | --- |
| Active Rooms / Tournaments | 当前活跃量 |
| Active WebSockets / Reconnect Rate | 联机健康 |
| AI Request Count / Latency | LLM 性能 |
| AI Timeout / Fallback Rate | 降级质量 |
| Action Rejection Rate | 客户端/协议异常 |
| Game Error / Invariant Violation | 核心 P0 监控 |

## 9.20 CI 分层

| 阶段 | 建议执行 |
| --- | --- |
| Commit / PR | Lint、Typecheck、Unit、Poker Rules、关键 Integration、Build |
| 合并前 | 完整 Integration、关键 E2E |
| Nightly | 大规模 Simulation、AI Scenario、Reconnect Stress |
| Release | 完整 E2E、真实手机/浏览器、Load、AI Cost、人工动画验收 |

Poker Engine 核心规则测试必须 Merge Blocking。任何 P0 规则测试失败都禁止合并。

## 9.21 Bug 严重等级

| 级别 | 示例 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 错误发牌、牌重复、Pot 错、赢家错、Hole Card 泄露、比赛死锁 | 禁止上线 |
| P1 | 重连失败、AI 经常卡住、下注金额/倒计时错误 | Release Block |
| P2 | 轻微掉帧、非核心 UI 偏移 | 视情况修复 |

## 9.22 MVP 硬门槛

所有 Poker Engine P0 测试 100% 通过。

至少数千场随机 Tournament 无死锁、无 invariant violation。

两个以上真实设备可以稳定完成整场好友比赛。

刷新、断网、网络切换能够恢复。

客户端无法获得未授权 Hole Cards / Burn Cards / Deck。

DeepSeek 故障不影响比赛继续。

手机和桌面端绝大多数常规下注不需要键盘。

Deal / Burn / Board / Showdown 动画达到可接受流畅度。

# 10. 技术栈、项目结构、开发顺序与版本路线图

## 10.1 第一版总体技术方向

第一版采用 Web 前端 + 单实例模块化单体后端 + PostgreSQL + DeepSeek API。目标是结构清楚、边界明确、调试容易，而不是提前建设分布式复杂基础设施。

| 层 | 建议技术 |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite |
| UI / Styling | Tailwind CSS |
| Animation | Motion / Framer Motion + AnimationQueue |
| Client State | Zustand |
| Backend | Node.js + TypeScript + Fastify |
| Realtime | WebSocket |
| Validation | Zod 或同类 Schema Validation |
| Database | PostgreSQL |
| ORM | Drizzle（可替换，非核心决策） |
| AI | DeepSeek API + Local Fallback Strategy |

## 10.2 为什么选择 Vite + React

项目核心是实时游戏客户端，不依赖 SSR 与复杂 SEO。Vite + React 更轻，WebSocket 与动画开发直接，构建和本地调试成本低。

## 10.3 前端牌桌布局与动画

普通页面可以使用 Tailwind；横向 2-10 Seat 牌桌建议使用基于 Seat 坐标的 absolute positioning / transform，不依赖普通文档流。动画单独通过 AnimationQueue 消费 Game Events，避免散落在大量 React Component 中。

动画实现优先使用 transform / opacity 等 GPU 友好属性，减少 Layout Thrashing 和整棵 React Tree 重渲染。

## 10.4 后端与共享类型

第一版后端推荐 TypeScript + Node.js + Fastify。核心优势是前后端共享 Action、Event、Config、Error Code 与 Player View 类型，减少协议漂移。

## 10.5 Monorepo

poker/ ├─ apps/ │ ├─ web/ │ └─ server/ ├─ packages/ │ ├─ poker-engine/ │ ├─ poker-math/ │ ├─ protocol/ │ └─ shared/ ├─ tests/ └─ docs/

## 10.6 poker-engine package

packages/poker-engine/src/ ├─ cards/ ├─ deck/ ├─ hand/ ├─ betting/ ├─ pot/ ├─ evaluator/ ├─ tournament/ ├─ state/ ├─ events/ ├─ actions/ └─ rng/

该 package 不允许依赖 React、Fastify、WebSocket、DeepSeek 或数据库。

## 10.7 poker-math package

提供 AI 需要的确定性数学能力，例如 Hand Strength、Equity、Pot Odds、Stack BB、Position 与基础 Range 计算。DeepSeek 主要负责策略推理，而不是重复做可靠性较低的基础数学。

## 10.8 protocol package

定义 Client -> Server 与 Server -> Client 的 Schema，例如 JoinRoom、Ready、Raise、UseTimeBank、RoomSnapshot、GameSnapshot、GameEvent、ReconnectResult 与 Error。所有外部输入先 Schema Validate 再进入业务层。

## 10.9 AI 模块

server/ai/ ├─ controller/ ├─ context/ ├─ deepseek/ ├─ fallback/ ├─ memory/ └─ validation/

第一版只实现 DeepSeekPokerProvider，但外层保留 AIProvider 抽象，未来添加 GPT、Claude、Gemini 或用户自定义 Provider 时不需要改 Poker Engine。第一版仍只有一个“困难”AI 难度。

## 10.10 数据库模型

PostgreSQL 主要用于 Room/Tournament 元数据、Hand History、Snapshot、比赛结果与 AI 使用统计。建议至少预留以下核心表：

rooms tournaments tournament_players hands hand_events game_snapshots ai_requests

不保存动画过程、窗口大小等纯前端 UI 状态。数据库只保存能重建比赛、分析牌局或定位问题的数据。

## 10.11 TournamentConfig

单人模式与好友自定义房共用同一套 TournamentConfig，例如 maxPlayers、startingStack、smallBlind、bigBlind、blindMode、blindStructure、actionTime、timeBank。前端可以预校验，服务端必须再次做最终 Schema Validation。

## 10.12 开发顺序

| Phase | 内容 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poker Engine | 规则完整 |
| 2 | Poker Engine Tests | P0 规则可信 |
| 3 | Headless / CLI Simulation | 无 UI 完整运行 Tournament |
| 4 | Poker Math + DeepSeek AI | AI 可稳定打完整场 |
| 5 | Web Poker Table | 横向桌、下注、Time Bank 能玩 |
| 6 | Room / Invite / WebSocket | 好友联机 |
| 7 | Reconnect | 刷新、切网、移动端后台恢复 |
| 8 | Animation / Sound Polish | Deal/Burn/Board/Showdown 核心体验 |
| 9 | Stability / Security | Fallback、幂等、Projection、Rate Limit |
| 10 | Release | 真实设备与完整验收 |

## 10.13 Phase 1-3：先解决规则风险

先实现 Poker Engine、规则测试和 Headless Simulator。Simulator 应输出清晰的行动、Board 与结果，用于快速复现复杂 Side Pot、Short All-in 和 Heads-Up Bug。漂亮 UI 不应该早于核心规则稳定。

## 10.14 Phase 4：AI

先在模拟 Player View 上接 Poker Math、AI Context、DeepSeek、独立 Memory 和 Fallback。目标是 AI 能稳定完成完整 Tournament，之后再接 Web UI。

## 10.15 Phase 5-8：UI、联机、重连、体验

Web Poker Table：横向牌桌、2-10 Seat、Hole Cards、Board、Pot、快捷下注、Slider、Time Bank。

Room：创建、邀请码、加入、Lobby、Ready、Host、AI Seat。

Reconnect：Player Token、Snapshot、Sequence、网络切换与移动端后台。

体验：Deal、Burn、Flop/Turn/River、Showdown、Winner 动画与基础音效/牌型语音。

## 10.16 Phase 9-10：稳定性与发布

最后集中处理 Fallback、Action Idempotency、Rate Limit、AI Timeout、State Projection、结构化日志、性能测试与多设备 E2E。正式 Release 前必须在真实手机和电脑上完整打一场好友 Tournament。

## 10.17 MVP 正式包含

| 领域 | MVP |
| --- | --- |
| 规则 | No-Limit Hold'em Freezeout，2-10 人，标准 Dealer/Blind、All-in、Side Pot、Burn Card、Showdown、Time Bank |
| 单人 | 1 真人 + 1-9 DeepSeek 困难 AI |
| 好友房 | 创建、邀请码加入、Ready、AI、Host、重连、淘汰观战、再来一局 |
| UI | 白色极简、横向牌桌、Responsive、快捷下注、Slider |
| 体验 | Deal/Burn/Board/Showdown 动画、基础音效、牌型音效 |

## 10.18 MVP 明确不做

陌生人匹配、公共大厅、排位、好友系统、复杂账号。

多桌锦标赛、Rebuy、Bounty、充值、商城。

文字聊天、语音、外部自由观战。

多 AI 模型、用户自定义 API Key、多档 AI 难度。

Redis、微服务、Kafka、Kubernetes、多区域部署。

## 10.19 后续版本方向

| 版本 | 候选方向 |
| --- | --- |
| V1.1 | 新手/普通 AI、更多房间预设、Replay、更完整 Hand History、长期战绩 |
| V1.2 | 大师 AI、更多 AI Provider、用户 API Key、OpenAI-Compatible、多模型同桌 |
| V2 | 用户账号、好友、战绩/排行、Public Room、Matchmaking、MTT |

## 10.20 项目的四个核心技术资产

| 资产 | 价值 |
| --- | --- |
| Poker Engine | 规则标准、可靠、可测试 |
| Multiplayer State System | Snapshot + Event + Reconnect |
| AI Poker Controller | Poker Math + DeepSeek + 独立 Memory + Fallback |
| Poker Interaction Layer | 横向牌桌 + 快捷下注 + 动画 + Showdown |

区块 10 结论 开发顺序固定为：Engine -> 测试 -> Headless Simulation -> AI -> Web UI -> 好友房 -> 重连 -> 动画音效 -> 稳定性 -> 发布。任何新功能若会打乱这条主线，应先判断是否属于 MVP。

# 附录 A. 架构红线

| 红线 | 要求 |
| --- | --- |
| 规则属于 Engine | 任何外部模块都不能绕过 Engine 修改规则状态 |
| 状态属于 Server | 客户端不是牌局真实来源 |
| AI 只能决定 Action | DeepSeek 不能直接控制筹码、牌或 Pot |
| 客户端只展示与请求 Action | 所有金额、Turn、权限再次由服务端验证 |
| 动画不能改变规则 | 慢动画、掉帧、跳帧不得改变 Engine 状态 |
| 私有信息按 Player View 投影 | 隐藏底牌、Deck、Burn Card 不进入未授权客户端 |
| 一桌状态串行化 | 同一 Tournament 不允许并发 mutate GameState |
| 局部故障必须可降级 | 真人/AI/网络问题不能让整桌卡死 |

# 附录 B. MVP 发布门槛

Poker Engine P0 规则测试全部通过。

数千场随机 Tournament 无 invariant violation 与死锁。

2-10 人规则、Heads-Up、Short All-in、多 Side Pot、Split Pot、Odd Chip 正确。

Burn Card 规则正确且有动画，但任何普通玩家与 AI 不获得 Burn Card 牌面。

Hand History 从第一版保存结构化 Events。

两个以上真实设备通过邀请码进入同一房间并完成完整比赛。

刷新、Wi-Fi/蜂窝切换、手机后台恢复正常。

Time Bank 正常使用并由 Server 权威计时。

DeepSeek Timeout/500/非法输出时自动 Fallback，牌局不停。

客户端无法读取其他未公开 Hole Cards、Deck 或 AI 私有上下文。

手机端常规下注无需键盘，All-in 为两步确认。

Deal、Burn、Flop、Turn、River、Showdown 与 Winner 动画流畅，牌型音效正常。